# แผนและกรณีทดสอบการยอมรับของผู้ใช้

ระบบ QMS Portal โมดูล Document Control Center

เอกสาร UAT-QMS-001  รุ่น 1.0  วันที่ 25 ตุลาคม 2026

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| ระบบ | QMS Portal |
| ขอบเขต | Document Control Center ในโหมด API |
| ฐานข้อกำหนด | BRS-QMS-001 รุ่น 3.0 และ SRS-QMS-001 รุ่น 3.0 |
| ฐานโค้ด | commit 6a134a2b52fe0c1e8ef43812766257ae210036b5 |
| สถานะเอกสาร | พร้อมใช้วางแผนและดำเนินการ UAT ผลทดสอบยังไม่ถูกกรอก |
| เจ้าของเอกสาร | เจ้าของธุรกิจ QMS ร่วมกับ DCC QMR QA และ IT |

วัตถุประสงค์การใช้เอกสาร  เอกสารนี้กำหนดวิธีเตรียม ดำเนินการ เก็บหลักฐาน ประเมินข้อบกพร่อง และรับรองการยอมรับระบบตามข้อกำหนด BRS และ SRS ผู้ทดสอบต้องกรอกผลจริงและแนบหลักฐานจากสภาพแวดล้อม UAT ที่เชื่อม API และข้อมูลถาวร

# ข้อมูลควบคุมเอกสาร

| รุ่น | วันที่ | ผู้จัดทำ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25 ตุลาคม 2026 | ทีมโครงการ QMS Portal | จัดทำแผน UAT และ test script ให้สอดคล้องกับ BRS/SRS รุ่น 3.0 |

## การทบทวนและอนุมัติเอกสาร

| บทบาท | ชื่อ | ผล | วันที่ | ลายมือชื่อหรือหลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Owner |  | ☐ อนุมัติ ☐ แก้ไข |  |  |
| QMR |  | ☐ อนุมัติ ☐ แก้ไข |  |  |
| DCC Owner |  | ☐ อนุมัติ ☐ แก้ไข |  |  |
| QA/UAT Lead |  | ☐ อนุมัติ ☐ แก้ไข |  |  |
| IT/System Owner |  | ☐ รับทราบ ☐ แก้ไข |  |  |

# สารบัญ

ข้อมูลควบคุมเอกสาร	2

การทบทวนและอนุมัติเอกสาร	2

สารบัญ	2

1 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องได้	5

2 ขอบเขตการทดสอบ	5

2.1 อยู่ในขอบเขต	5

2.2 อยู่นอกขอบเขต	5

3 เอกสารอ้างอิงและลำดับหลักฐาน	5

4 บทบาทและความรับผิดชอบ	5

5 วงจรการดำเนินการ UAT	6

6 เกณฑ์เริ่มทดสอบ	6

7 สภาพแวดล้อมและการควบคุมข้อมูล	6

8 บัญชีและข้อมูลทดสอบ	7

9 วิธีดำเนินการและเก็บหลักฐาน	7

10 เกณฑ์ผลและเกณฑ์ออกจาก UAT	7

11 การจัดการข้อบกพร่อง	8

12 ดัชนีกรณีทดสอบ	8

13 กรณีทดสอบแบบละเอียด	10

การยืนยันตัวตนและบัญชี	11

UAT-A01 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ใช้งานได้	11

UAT-A02 ปฏิเสธรหัสผ่านผิดและล็อกบัญชีตามเกณฑ์	12

UAT-A03 บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก	13

UAT-A04 ตั้งค่าและยืนยัน 2FA	14

UAT-A05 ปฏิเสธ TOTP ซ้ำและใช้ recovery code ครั้งเดียว	15

UAT-A06 เพิกถอนสิทธิ์ของ session เดิมเมื่อปิดบัญชีหรือเปลี่ยนสิทธิ์	16

UAT-A07 ซ่อน route ผู้ดูแลจากผู้ไม่มีสิทธิ์	17

คำขอ DAR	18

UAT-B01 ออกเอกสารใหม่ครบวงจร	18

UAT-B02 แก้ไขเอกสารฉบับที่มีผล	19

UAT-B03 เลิกใช้เอกสารโดยไม่สร้าง revision ใหม่	20

UAT-B04 ส่งกลับ แก้ไข และยื่นใหม่	21

UAT-B05 ถอนคำขอที่ถูกส่งกลับ	22

UAT-B06 บังคับระดับอนุมัติและแยกหน้าที่	23

UAT-B07 ป้องกัน DAR เปิดซ้ำสำหรับเอกสารเดียวกัน	24

UAT-B08 ตรวจชนิดและขนาด PDF	25

UAT-B09 ตรึงไฟล์ที่ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติพิจารณา	26

UAT-B10 กำหนดวันมีผลในอนาคตและเขตเวลาไทย	27

UAT-B11 ปฏิเสธ payload และการเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้อง	28

UAT-B12 แสดงคำขอเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	29

ทะเบียน เอกสาร และไฟล์	30

UAT-C01 กรองทะเบียนตามสถานะและมี EFFECTIVE เดียว	30

UAT-C02 จำกัดเอกสาร DEPT ที่ list detail และ file	31

UAT-C03 บันทึกการเปิดดูและดาวน์โหลดไฟล์	32

UAT-C04 สร้างเอกสารภายนอกและเก็บข้อมูลต้นทาง	33

UAT-C05 แก้ไขเอกสารภายนอกโดยคงข้อมูลเดิม	34

UAT-C06 ค้นหาและเปิดรายการจาก Library โดยรักษาสิทธิ์	35

งานและการรับทราบ	36

UAT-D01 สร้างงานรับทราบเมื่อเอกสารมีผล	36

UAT-D02 รับทราบได้เฉพาะเจ้าของงานและครั้งเดียว	37

UAT-D03 Dashboard แสดงงานตามผู้รับผิดชอบ	38

UAT-D04 ฉบับใหม่สร้างงานรับทราบแยกจากฉบับเดิม	39

สำเนาควบคุม	40

UAT-E01 สร้างสำเนาแรกตามจุดแจกจ่าย	40

UAT-E02 ออก จัดส่ง และรับสำเนา	41

UAT-E03 ปฏิเสธผู้รับผิดคนและการข้ามสถานะ	42

UAT-E04 ขอสำเนาเพิ่มเติม	43

UAT-E05 แจ้งสำเนาชำรุดและออกทดแทน	44

UAT-E06 แจ้งสูญหายและป้องกันสำเนาเดิมกลับมาใช้งาน	45

UAT-E07 ย้ายและคืนสำเนาควบคุม	46

UAT-E08 ถอนสำเนาเก่าเมื่อ revision ใหม่มีผล	47

การทบทวนตามรอบ	48

UAT-F01 สร้างและแสดงงานทบทวนเมื่อถึงกำหนด	48

UAT-F02 ปิดผล NO_CHANGE หลังอนุมัติ	49

UAT-F03 ผลทบทวนต้องแก้ไขและสร้าง DAR เดียว	50

UAT-F04 ผลทบทวนต้องเลิกใช้เอกสาร	51

UAT-F05 ป้องกันการส่งผลหรืออนุมัติซ้ำ	52

ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit	53

UAT-G01 แก้ Approval Matrix และใช้สิทธิ์ใหม่ทันที	53

UAT-G02 จัดการแผนกและจุดแจกจ่ายโดยไม่ทำลายข้อมูลอ้างอิง	54

UAT-G03 ค้นและส่งออก Audit ตามช่วงวัน	55

UAT-G04 ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์อ่านหรือส่งออก Audit	56

การปฏิบัติการและความพร้อมใช้	57

UAT-H01 สำรองและกู้คืนข้อมูลพร้อมตรวจความสอดคล้อง	57

UAT-H02 rollback รุ่นระบบโดยไม่สูญเสียหลักฐาน	58

UAT-H03 ตรวจโหมด API และการคงอยู่ของข้อมูลหลัง refresh	59

UAT-H04 ตรวจการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดและข้อความผิดพลาดหลัก	60

14 แผน Regression หลังแก้ข้อบกพร่อง	61

15 ตารางสอบกลับ BR ถึง UAT	61

16 แบบบันทึกการดำเนินการประจำวัน	62

17 แบบบันทึกข้อบกพร่อง	62

18 รายงานสรุปและการรับรอง	62

19 รายการตรวจส่งมอบหลักฐาน	63

# 1 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องได้

UAT ยืนยันว่าผู้ใช้ธุรกิจสามารถควบคุมวงจรเอกสาร ตั้งแต่การพิสูจน์ตัวตน การยื่น DAR การทบทวนและอนุมัติ การประกาศใช้ การควบคุมสิทธิ์ การรับทราบ สำเนาควบคุม การทบทวนตามรอบ ไปจนถึง audit และการกู้คืน โดยข้อมูล หลักฐาน และสถานะต้องสอดคล้องกันตลอดธุรกรรม

พิสูจน์ข้อกำหนดธุรกิจ BR-01 ถึง BR-18 และข้อกำหนดหน้าที่/คุณภาพที่เกี่ยวข้อง

บันทึกผลจริงเป็น Pass Fail Blocked หรือ Not Run พร้อมหลักฐานที่ตรวจย้อนกลับได้

ใช้ผล UAT เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ Go No Go โดยผู้มีอำนาจ ไม่ใช้จำนวนหน้าหรือการมี test script แทนผลการทดสอบ

# 2 ขอบเขตการทดสอบ

## 2.1 อยู่ในขอบเขต

Authentication session password reset 2FA และการจัดการบัญชี

DAR ประเภท NEW REVISION OBSOLETE รวม RETURN REJECT resubmit withdraw และวันมีผล

ทะเบียน เอกสารภายนอก ไฟล์ PDF สิทธิ์ GENERAL/DEPT และการบันทึกการอ่าน/ดาวน์โหลด

งานรับทราบ Dashboard และงานของผู้เกี่ยวข้อง

สำเนาควบคุมตั้งแต่การออก จัดส่ง รับ เพิ่ม ทดแทน ย้าย คืน ถอน และ disposition

Periodic review แบบ NO_CHANGE REVISION_REQUIRED และ OBSOLETE

ข้อมูลหลัก Approval Matrix Audit export Backup Restore Rollback และหลักฐาน release

## 2.2 อยู่นอกขอบเขต

การรับรอง ISO อย่างเป็นทางการ การตรวจประเมินภายนอก และการตีความข้อกำหนดองค์กรที่ยังไม่อนุมัติ

Load test ปริมาณ production เต็มรูปแบบ penetration test และ disaster recovery ข้ามภูมิภาค เว้นแต่มีแผนแยกที่ได้รับอนุมัติ

โมดูลอื่นนอก DCC และการทดสอบ demo mode เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลถาวร

# 3 เอกสารอ้างอิงและลำดับหลักฐาน

| ลำดับ | เอกสารหรือหลักฐาน | การใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | BRS-QMS-001 รุ่น 3.0 | เป้าหมาย กฎธุรกิจ BR-01 ถึง BR-18 และ scenario รับรองระดับธุรกิจ |
| 2 | SRS-QMS-001 รุ่น 3.0 | FR/NFR สถานะ API validation data model และ test design |
| 3 | Source และ migrations ณ commit 6a134a2 | ยืนยันพฤติกรรมที่ระบบรุ่นนี้รองรับ |
| 4 | Build configuration และ release evidence ของ UAT | ยืนยันว่าผลมาจากรุ่นและ environment ที่ต้องการ |
| 5 | ผลทดสอบ ภาพ ไฟล์ส่งออก logs และ defect | ใช้ตัดสิน Pass Fail และตรวจย้อนกลับ |

# 4 บทบาทและความรับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ UAT | อำนาจตัดสิน |
| --- | --- | --- |
| Business Owner | ยืนยันผลลัพธ์ธุรกิจ ความเสี่ยง และความพร้อมใช้งาน | อนุมัติ Go No Go ทางธุรกิจ |
| QMR | ยืนยันการควบคุมเอกสาร หลักฐาน และประเด็น QMS | ยอมรับหรือปฏิเสธข้อยกเว้นด้าน QMS |
| DCC Owner | เตรียม master data persona workflow และตรวจทะเบียน/audit | รับรองผล functional DCC |
| QA/UAT Lead | ควบคุม run สถานะ evidence defect retest และรายงาน | ยืนยัน exit criteria |
| Tester | ทำตาม script บันทึกผลจริง และแจ้ง defect โดยไม่แก้ข้อมูลนอก flow | ให้ผลราย test case |
| Developer | วิเคราะห์และแก้ defect พร้อมระบุ build | ไม่มีอำนาจเปลี่ยนผล UAT |
| IT Operations | เตรียม environment backup restore deployment และ rollback | รับรองความพร้อมด้านปฏิบัติการ |

# 5 วงจรการดำเนินการ UAT

แต่ละรอบต้องระบุ build environment test data ผู้ทดสอบ วันที่ และหลักฐาน เมื่อพบ defect ให้ผูก test case เดิมกับ defect และระบุ build ที่ทดสอบซ้ำ ห้ามเปลี่ยน Fail เป็น Pass โดยไม่มีหลักฐาน retest

# 6 เกณฑ์เริ่มทดสอบ

| รหัส | เกณฑ์ | เจ้าของ | หลักฐาน | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-01 | BRS SRS และ UAT baseline ได้รับอนุมัติให้ทดสอบ | Business/QA | เอกสารรุ่นที่อนุมัติ | ☐ |
| EN-02 | UAT ใช้โหมด API และชี้ไป D1/R2 สำหรับ UAT | IT | config/build marker | ☐ |
| EN-03 | deploy commit/build ที่ระบุและ migration ครบ | IT/Dev | deployment log | ☐ |
| EN-04 | persona และ Approval Matrix พร้อมและไม่ใช้ข้อมูลจริงที่อ่อนไหว | DCC | test data register | ☐ |
| EN-05 | PDF ตัวอย่าง จุดแจกจ่าย วันทดสอบ และข้อมูล restore พร้อม | QA/DCC | data manifest | ☐ |
| EN-06 | ช่องทางบันทึก defect และ evidence พร้อมสิทธิ์เข้าถึง | QA | repository link | ☐ |
| EN-07 | backup ก่อนรอบทดสอบและขั้น reset ได้รับการซ้อม | IT | backup id/run log | ☐ |

# 7 สภาพแวดล้อมและการควบคุมข้อมูล

| รายการ | ค่าที่ต้องบันทึกก่อน run |
| --- | --- |
| Web URL และ API base URL | ____________________________________________ |
| Commit Build และวันที่ deploy | ____________________________________________ |
| D1 database และ R2 bucket ของ UAT | ____________________________________________ |
| Browser และ version | ____________________________________________ |
| Time zone และเวลาระบบ | Asia/Bangkok; UTC log ตรวจเทียบกับเวลาไทย |
| Feature/config ที่มีผล | VITE_API_URL, ALLOWED_ORIGIN, 2FA policy, SLA, scheduler |
| Backup ก่อน run | Backup ID __________________ เวลา __________ |

ห้ามเก็บ password token TOTP secret recovery code หรือลายเซ็นจริงในภาพและ defect ให้ปิดบังค่าดังกล่าวก่อนแนบหลักฐาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ต้องเป็นข้อมูลทดสอบหรือได้รับอนุมัติ

# 8 บัญชีและข้อมูลทดสอบ

| รหัส | บทบาท | คุณสมบัติที่ต้องมี |
| --- | --- | --- |
| USR-DCC-01 | DCC | ACTIVE มี 2FA ระดับอนุมัติและสิทธิ์ master data/audit |
| USR-QMR-01 | QMR | ACTIVE อ่านประวัติและ audit ตามสิทธิ์ |
| USR-REQ-01 | Requester | ACTIVE แผนก A สร้าง DAR ได้ |
| USR-REV-01 | Reviewer | ACTIVE แผนก A ระดับตาม Matrix |
| USR-APP-01 | Approver | ACTIVE แผนก A ระดับตาม Matrix |
| USR-EMP-01 | Employee | ACTIVE แผนก A อ่าน GENERAL/DEPT A |
| USR-OTHER-01 | Employee | ACTIVE แผนก B ใช้ทดสอบการแยกสิทธิ์ |
| USR-INACTIVE | Inactive | ใช้ทดสอบ validation ผู้ใช้และการเพิกถอนสิทธิ์ |

| รหัสข้อมูล | รายละเอียด | การตรวจหลังใช้ |
| --- | --- | --- |
| PDF-VALID-01 | PDF จริงขนาดต่ำกว่า 25 MB | checksum/file key ตรง DAR |
| PDF-INVALID-01 | ไฟล์ชนิดอื่นเปลี่ยนนามสกุลเป็น PDF | ต้องไม่ถูกผูก DAR |
| DOC-SET-01 | เอกสาร GENERAL/DEPT และหลายสถานะ | สิทธิ์ list/detail/file |
| COPY-SET-REVISION | สำเนาเดิมหลายสถานะก่อน revision | recall/void/disposition |
| BACKUP-UAT-01 | D1/R2 backup พร้อม manifest | restore/reconciliation |

# 9 วิธีดำเนินการและเก็บหลักฐาน

บันทึก Case ID, persona, test data, build และเวลาเริ่มก่อนทำแต่ละกรณี

ทำตามขั้นตอนตามลำดับ เว้นแต่ test case ระบุ concurrency หรือ actor หลายราย

บันทึกผลจริงทุกขั้น โดยใช้ข้อความที่ผู้ใช้เห็นร่วมกับ response/status ที่จำเป็น

ตั้งชื่อหลักฐานเป็น UAT-QMS-<CaseID>_<Persona>_<YYYYMMDD>_<Step>.<ext>

หาก precondition ไม่พร้อม ให้ผล Blocked และเปิด blocker ห้ามให้ Pass

หลังแก้ defect ให้ทำ retest case เดิมและ regression ของ workflow ที่ได้รับผลกระทบ

# 10 เกณฑ์ผลและเกณฑ์ออกจาก UAT

| ผล | นิยาม |
| --- | --- |
| Pass | ผลจริงตรงผลที่คาดหวังทุกขั้นและมีหลักฐานขั้นต่ำ |
| Fail | มีอย่างน้อยหนึ่งขั้นไม่ตรง หรือพบข้อมูล/สิทธิ์/หลักฐานไม่ถูกต้อง |
| Blocked | ทดสอบต่อไม่ได้เพราะ environment ข้อมูล หรือ dependency โดยยังไม่สรุปคุณภาพฟังก์ชัน |
| Not Run | ยังไม่ได้เริ่มทดสอบ |

| เกณฑ์ Exit | เงื่อนไขเสนอ |
| --- | --- |
| Critical | ทดสอบครบและ Pass 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี defect Critical/High ที่เปิดอยู่ |
| High | ทดสอบครบ เว้นแต่ Business Owner อนุมัติข้อยกเว้นที่มี workaround และวันแก้ |
| Medium | ผลรวมและความเสี่ยงได้รับการยอมรับ ระบุรายการเลื่อนและเจ้าของ |
| Traceability | BR-01 ถึง BR-18 มี test case และหลักฐาน Pass อย่างน้อยหนึ่งรายการ |
| Operations | Backup restore และ rollback มีหลักฐาน หรือได้รับการอนุมัติแผนทดสอบก่อน Go Live |
| Sign off | Business Owner QMR DCC QA และ IT ลงนามตามบทบาท |

# 11 การจัดการข้อบกพร่อง

| ระดับ | เกณฑ์ | ตัวอย่าง | ผลต่อการรับรอง |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | ข้อมูลสูญหาย รั่วไหล ข้ามสิทธิ์ หรือ workflow สำคัญใช้ไม่ได้ | ต่างแผนกเปิดไฟล์ลับ; revision ซ้อน | หยุด Go Live |
| High | หน้าที่หลักผิดโดยไม่มี workaround ที่ยอมรับ | อนุมัติไฟล์คนละฉบับ; recall ไม่ครบ | ต้องแก้และ retest |
| Medium | กระทบงานแต่มี workaround และไม่ทำลายหลักฐาน | ตัวกรองหรือข้อความผิดบางกรณี | พิจารณาความเสี่ยง |
| Low | ปัญหาการแสดงผลหรือข้อความที่ไม่ทำให้ตัดสินผิด | alignment เล็กน้อย | อาจเลื่อนพร้อม owner |

# 12 ดัชนีกรณีทดสอบ

| รหัส | กลุ่ม | กรณีทดสอบ | ระดับ | BR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-A01 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ใช้งานได้ | Critical | BR-07, BR-18 |
| UAT-A02 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | ปฏิเสธรหัสผ่านผิดและล็อกบัญชีตามเกณฑ์ | Critical | BR-07, BR-14, BR-15 |
| UAT-A03 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก | High | BR-14 |
| UAT-A04 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | ตั้งค่าและยืนยัน 2FA | Critical | BR-07, BR-14 |
| UAT-A05 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | ปฏิเสธ TOTP ซ้ำและใช้ recovery code ครั้งเดียว | Critical | BR-07, BR-15 |
| UAT-A06 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | เพิกถอนสิทธิ์ของ session เดิมเมื่อปิดบัญชีหรือเปลี่ยนสิทธิ์ | Critical | BR-07, BR-14 |
| UAT-A07 | การยืนยันตัวตนและบัญชี | ซ่อน route ผู้ดูแลจากผู้ไม่มีสิทธิ์ | High | BR-07, BR-14 |
| UAT-B01 | คำขอ DAR | ออกเอกสารใหม่ครบวงจร | Critical | BR-01 ถึง BR-06, BR-15, BR-18 |
| UAT-B02 | คำขอ DAR | แก้ไขเอกสารฉบับที่มีผล | Critical | BR-01 ถึง BR-04, BR-06, BR-11 |
| UAT-B03 | คำขอ DAR | เลิกใช้เอกสารโดยไม่สร้าง revision ใหม่ | Critical | BR-01, BR-02, BR-06, BR-07, BR-11 |
| UAT-B04 | คำขอ DAR | ส่งกลับ แก้ไข และยื่นใหม่ | Critical | BR-02, BR-05, BR-18 |
| UAT-B05 | คำขอ DAR | ถอนคำขอที่ถูกส่งกลับ | High | BR-02, BR-05 |
| UAT-B06 | คำขอ DAR | บังคับระดับอนุมัติและแยกหน้าที่ | Critical | BR-03, BR-07 |
| UAT-B07 | คำขอ DAR | ป้องกัน DAR เปิดซ้ำสำหรับเอกสารเดียวกัน | Critical | BR-02 |
| UAT-B08 | คำขอ DAR | ตรวจชนิดและขนาด PDF | Critical | BR-04 |
| UAT-B09 | คำขอ DAR | ตรึงไฟล์ที่ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติพิจารณา | Critical | BR-04, BR-15 |
| UAT-B10 | คำขอ DAR | กำหนดวันมีผลในอนาคตและเขตเวลาไทย | Critical | BR-06 |
| UAT-B11 | คำขอ DAR | ปฏิเสธ payload และการเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้อง | High | BR-02, BR-03 |
| UAT-B12 | คำขอ DAR | แสดงคำขอเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง | Critical | BR-07, BR-18 |
| UAT-C01 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | กรองทะเบียนตามสถานะและมี EFFECTIVE เดียว | Critical | BR-01 |
| UAT-C02 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | จำกัดเอกสาร DEPT ที่ list detail และ file | Critical | BR-07 |
| UAT-C03 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | บันทึกการเปิดดูและดาวน์โหลดไฟล์ | High | BR-15, BR-16 |
| UAT-C04 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | สร้างเอกสารภายนอกและเก็บข้อมูลต้นทาง | Critical | BR-08 |
| UAT-C05 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | แก้ไขเอกสารภายนอกโดยคงข้อมูลเดิม | High | BR-08 |
| UAT-C06 | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ | ค้นหาและเปิดรายการจาก Library โดยรักษาสิทธิ์ | High | BR-07, BR-18 |
| UAT-D01 | งานและการรับทราบ | สร้างงานรับทราบเมื่อเอกสารมีผล | Critical | BR-09, BR-18 |
| UAT-D02 | งานและการรับทราบ | รับทราบได้เฉพาะเจ้าของงานและครั้งเดียว | Critical | BR-09, BR-15 |
| UAT-D03 | งานและการรับทราบ | Dashboard แสดงงานตามผู้รับผิดชอบ | High | BR-18 |
| UAT-D04 | งานและการรับทราบ | ฉบับใหม่สร้างงานรับทราบแยกจากฉบับเดิม | High | BR-09, BR-11 |
| UAT-E01 | สำเนาควบคุม | สร้างสำเนาแรกตามจุดแจกจ่าย | Critical | BR-10 |
| UAT-E02 | สำเนาควบคุม | ออก จัดส่ง และรับสำเนา | Critical | BR-10, BR-15 |
| UAT-E03 | สำเนาควบคุม | ปฏิเสธผู้รับผิดคนและการข้ามสถานะ | Critical | BR-10 |
| UAT-E04 | สำเนาควบคุม | ขอสำเนาเพิ่มเติม | High | BR-10 |
| UAT-E05 | สำเนาควบคุม | แจ้งสำเนาชำรุดและออกทดแทน | Critical | BR-12 |
| UAT-E06 | สำเนาควบคุม | แจ้งสูญหายและป้องกันสำเนาเดิมกลับมาใช้งาน | Critical | BR-12, BR-15 |
| UAT-E07 | สำเนาควบคุม | ย้ายและคืนสำเนาควบคุม | High | BR-10 |
| UAT-E08 | สำเนาควบคุม | ถอนสำเนาเก่าเมื่อ revision ใหม่มีผล | Critical | BR-11 |
| UAT-F01 | การทบทวนตามรอบ | สร้างและแสดงงานทบทวนเมื่อถึงกำหนด | Critical | BR-13, BR-18 |
| UAT-F02 | การทบทวนตามรอบ | ปิดผล NO_CHANGE หลังอนุมัติ | Critical | BR-13 |
| UAT-F03 | การทบทวนตามรอบ | ผลทบทวนต้องแก้ไขและสร้าง DAR เดียว | Critical | BR-13 |
| UAT-F04 | การทบทวนตามรอบ | ผลทบทวนต้องเลิกใช้เอกสาร | High | BR-13 |
| UAT-F05 | การทบทวนตามรอบ | ป้องกันการส่งผลหรืออนุมัติซ้ำ | High | BR-13, BR-15 |
| UAT-G01 | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit | แก้ Approval Matrix และใช้สิทธิ์ใหม่ทันที | Critical | BR-03, BR-14, BR-15 |
| UAT-G02 | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit | จัดการแผนกและจุดแจกจ่ายโดยไม่ทำลายข้อมูลอ้างอิง | High | BR-10, BR-14, BR-15 |
| UAT-G03 | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit | ค้นและส่งออก Audit ตามช่วงวัน | Critical | BR-15, BR-16 |
| UAT-G04 | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit | ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์อ่านหรือส่งออก Audit | Critical | BR-07, BR-16 |
| UAT-H01 | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ | สำรองและกู้คืนข้อมูลพร้อมตรวจความสอดคล้อง | Critical | BR-17 |
| UAT-H02 | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ | rollback รุ่นระบบโดยไม่สูญเสียหลักฐาน | High | BR-17 |
| UAT-H03 | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ | ตรวจโหมด API และการคงอยู่ของข้อมูลหลัง refresh | Critical | BR-01, BR-15 |
| UAT-H04 | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ | ตรวจการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดและข้อความผิดพลาดหลัก | Medium | BR-18 |

# 13 กรณีทดสอบแบบละเอียด

ทุกกรณีเริ่มด้วยสถานะ Not Executed ช่องผลจริงและหลักฐานต้องกรอกขณะดำเนินการ ห้ามสรุป Pass จากผล unit test หรือการอ่าน source เพียงอย่างเดียว

# การยืนยันตัวตนและบัญชี

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-A01 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ใช้งานได้

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงาน |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-18; FR-AUTH-01 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชี ACTIVE และเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกแล้ว |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-EMP-01; รหัสผ่านที่ถูกต้อง |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิด URL ของ UAT โดยไม่มี session | ระบบแสดงหน้าเข้าสู่ระบบและไม่เปิดเผยข้อมูล DCC |  |
| 2 | กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง | ระบบรับข้อมูลโดยไม่แสดงรหัสผ่าน |  |
| 3 | ยืนยันการเข้าสู่ระบบ | ระบบสร้าง session และพาไปหน้าที่อนุญาต |  |
| 4 | เปิด Dashboard และเมนู DCC ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ | ข้อมูลและเมนูตรงกับสิทธิ์ของบัญชี |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพหน้าล็อกอิน ภาพหลังเข้าสู่ระบบ และ network response ของ login โดยปิดบัง token |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A02 ปฏิเสธรหัสผ่านผิดและล็อกบัญชีตามเกณฑ์

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-14, BR-15; FR-AUTH-01, FR-AUTH-06 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชี ACTIVE และทราบเกณฑ์ failed login ของระบบ |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-EMP-02; รหัสผ่านผิด |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิดจนครบเกณฑ์ | แต่ละครั้งถูกปฏิเสธโดยไม่เปิดเผยว่าข้อมูลใดผิด |  |
| 2 | ลองเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง | บัญชีที่ถูกล็อกยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ |  |
| 3 | ให้ DCC ตรวจสถานะบัญชีและ audit | เห็นสถานะ LOCKED และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4 | ให้ DCC ปลดล็อกแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง | หลังปลดล็อกจึงเข้าสู่ระบบได้และมี audit การปลดล็อก |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพข้อความผิดพลาด สถานะบัญชี และ audit ก่อนและหลังปลดล็อก |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A03 บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงาน |
| การสอบกลับ | BR-14; FR-AUTH-02 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DCC สร้างหรือรีเซ็ตรหัสผ่านให้บัญชี |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-NEW-01; temporary password |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านชั่วคราว | ระบบนำไปขั้นเปลี่ยนรหัสผ่าน |  |
| 2 | ลองเปิดหน้า DCC โดยตรงก่อนเปลี่ยนรหัส | ระบบปฏิเสธ endpoint อื่น |  |
| 3 | ตั้งรหัสผ่านใหม่ตามนโยบาย | ระบบรับเฉพาะรหัสที่ผ่านนโยบาย |  |
| 4 | เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ | รหัสเดิมใช้ไม่ได้และรหัสใหม่ใช้ได้ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพขั้นเปลี่ยนรหัส ผลปฏิเสธ route และผล login หลังเปลี่ยน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A04 ตั้งค่าและยืนยัน 2FA

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC หรือผู้ใช้ที่ถูกบังคับ 2FA |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-14; FR-AUTH-03, FR-AUTH-04 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชีอยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้ 2FA และยังไม่ตั้งค่า |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-DCC-01; authenticator app |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน | ระบบจำกัดการใช้งานไว้ที่ขั้น setup |  |
| 2 | สแกน secret หรือบันทึกค่าใน authenticator | ระบบแสดงข้อมูล setup โดยไม่บันทึก secret ลงหลักฐาน |  |
| 3 | กรอก TOTP ที่ถูกต้อง | ระบบยืนยัน 2FA และแสดง recovery codes ครั้งเดียว |  |
| 4 | ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่ | ระบบร้องขอปัจจัยที่สองก่อนสร้าง session สมบูรณ์ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพ setup ที่ปิดบัง secret ภาพยืนยันสำเร็จ และผล login รอบใหม่ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A05 ปฏิเสธ TOTP ซ้ำและใช้ recovery code ครั้งเดียว

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-15; FR-AUTH-04 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชีเปิด 2FA และมี recovery code ที่ยังไม่ใช้ |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-DCC-01; TOTP และ recovery code |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยันด้วย TOTP ที่ถูกต้อง | ครั้งแรกสำเร็จ |  |
| 2 | ส่ง TOTP ค่าเดิมซ้ำในหน้าต่างเดียวกัน | ค่าเดิมถูกปฏิเสธ |  |
| 3 | เข้าสู่ระบบด้วย recovery code | recovery code ที่ยังไม่ใช้สำเร็จ |  |
| 4 | ลองใช้ recovery code เดิมซ้ำ | รหัสที่ใช้แล้วถูกปฏิเสธและไม่สร้าง session |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | response ของแต่ละรอบและ audit โดยไม่เก็บค่า TOTP หรือ recovery code |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A06 เพิกถอนสิทธิ์ของ session เดิมเมื่อปิดบัญชีหรือเปลี่ยนสิทธิ์

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC และพนักงาน |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-14; FR-AUTH-05, FR-AUTH-06 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | พนักงานเข้าสู่ระบบอยู่ใน browser A; DCC อยู่ browser B |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-EMP-03; USR-DCC-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ให้พนักงานเปิดรายการที่มีสิทธิ์ | ก่อนเปลี่ยนผู้ใช้เข้าถึงได้ |  |
| 2 | DCC ปิดบัญชีหรือลดสิทธิ์ | การเปลี่ยนสำเร็จ |  |
| 3 | ใช้ session เดิมเรียกหน้าและ API ซ้ำ | session เดิมไม่ให้สิทธิ์เกินสถานะปัจจุบัน |  |
| 4 | เปิด audit และข้อมูลบัญชี | audit ระบุผู้แก้ เวลา และค่าที่เปลี่ยน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพก่อนและหลังเปลี่ยนสิทธิ์ response 401/403 ตามกรณี และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-A07 ซ่อน route ผู้ดูแลจากผู้ไม่มีสิทธิ์

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การยืนยันตัวตนและบัญชี |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานทั่วไป |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-14; FR-UI, FR-AUTH-05 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชี ACTIVE ที่ไม่ใช่ DCC/QMR/Admin |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-EMP-01; URL admin โดยตรง |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าสู่ระบบเป็นพนักงานทั่วไป | เข้าสู่ระบบสำเร็จ |  |
| 2 | ตรวจเมนูนำทาง | ไม่เห็นเมนูผู้ดูแล |  |
| 3 | พิมพ์ URL admin/master data โดยตรง | route ปฏิเสธหรือพาไปหน้าที่อนุญาต |  |
| 4 | เรียก API ผู้ดูแลโดยตรง | API ปฏิเสธและไม่มีข้อมูลรั่ว |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพเมนู response route และ API |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# คำขอ DAR

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-B01 ออกเอกสารใหม่ครบวงจร

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-01 ถึง BR-06, BR-15, BR-18; FR-DAR-01/14 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | Approval Matrix พร้อม; ผู้เกี่ยวข้อง ACTIVE และแยกหน้าที่ |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-NEW-01; PDF-VALID-01; วันที่มีผลวันนี้ |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ขอสร้าง NEW และกรอก metadata ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ ผู้รับทราบและจุดแจกจ่าย | ระบบสร้างเลข DAR และรหัสเอกสารจากเซิร์ฟเวอร์ |  |
| 2 | แนบ PDF ที่ถูกต้องและยื่นคำขอ | สถานะเป็น PENDING_REVIEW และมี file key |  |
| 3 | ผู้ทบทวนเปิดไฟล์และ APPROVE | เปลี่ยนเป็น PENDING_APPROVAL พร้อมหลักฐานผู้ทบทวน |  |
| 4 | ผู้อนุมัติเปิดไฟล์เดียวกันและ APPROVE | เปลี่ยนเป็น PENDING_DCC และไฟล์ไม่เปลี่ยน |  |
| 5 | DCC ตรวจ PENDING_DCC และดำเนินการวันมีผล | DAR เป็น COMPLETED และเอกสาร revision 00 เป็น EFFECTIVE |  |
| 6 | เปิดทะเบียน งานรับทราบ สำเนา และ audit | รายการปลายทางถูกสร้างครบและโยงกลับ DAR ได้ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพทุกสถานะ PDF hash/file key ทะเบียน สำเนา งานรับทราบ และ audit transaction |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B02 แก้ไขเอกสารฉบับที่มีผล

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-01 ถึง BR-04, BR-06, BR-11; FR-DAR-03, FR-DOC-03 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE revision 00 |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-WI-001; DAR-REV-01; PDF-VALID-02 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง REVISION โดยเลือกเอกสารมีผล | คำขออ้างเอกสารเดิมและคง doc_code |  |
| 2 | แนบ PDF ใหม่และผ่านการอนุมัติ | ระบบเตรียม revision ถัดไปโดยไม่ซ้ำ |  |
| 3 | ดำเนินการเมื่อถึงวันมีผล | revision ใหม่เป็น EFFECTIVE |  |
| 4 | ค้นรหัสเอกสารในทะเบียนและประวัติ | revision เดิมเป็น SUPERSEDED และมี EFFECTIVE เพียงหนึ่ง |  |
| 5 | ตรวจสำเนาของ revision เดิม | สำเนาเก่าเข้าสู่กระบวนการถอนหรือ VOID ตามสถานะ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ทะเบียนก่อนและหลัง revision ประวัติ PDF และสถานะสำเนาเก่า |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B03 เลิกใช้เอกสารโดยไม่สร้าง revision ใหม่

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-01, BR-02, BR-06, BR-07, BR-11; FR-DAR-03, FR-DOC-03/05 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE และสำเนาควบคุม |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-SOP-001; DAR-OBS-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง OBSOLETE โดยเลือกเอกสารมีผลและระบุเหตุผล | คำขอสร้างได้โดยไม่ขอไฟล์ใหม่ |  |
| 2 | ยื่นโดยไม่แนบ PDF ใหม่ | สถานะและเหตุผลถูกบันทึก |  |
| 3 | ผ่าน review และ approval | เข้าสู่ PENDING_DCC |  |
| 4 | ดำเนินการวันมีผล | เอกสารเดิมเป็น OBSOLETE และไม่มี revision ใหม่ |  |
| 5 | ทดสอบเปิดไฟล์เดิมด้วยพนักงานทั่วไปและ DCC | พนักงานทั่วไปถูกปฏิเสธ ส่วน DCC เปิดประวัติได้ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | สถานะ DAR ทะเบียน ประวัติไฟล์ ผลสิทธิ์ และสำเนาที่ต้องถอน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B04 ส่งกลับ แก้ไข และยื่นใหม่

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอและผู้ทบทวน |
| การสอบกลับ | BR-02, BR-05, BR-18; FR-DAR-08/10 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR อยู่ PENDING_REVIEW |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-RETURN-01; เหตุผลส่งกลับ |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ทบทวนเลือก RETURN พร้อมความเห็น | DAR เป็น REVIEW_RETURNED และบันทึกผู้ส่งกลับ เวลา เหตุผล |  |
| 2 | ผู้ขอเปิดงานที่ถูกส่งกลับ | ผู้ขอเห็นงานและความเห็น |  |
| 3 | แก้ metadata หรือ PDF ตามสิทธิ์ | การแก้ไขถูกเก็บโดยไม่สร้างเอกสารจริง |  |
| 4 | ยื่นใหม่ | DAR กลับ PENDING_REVIEW |  |
| 5 | ตรวจ timeline และจำนวนครั้ง | ประวัติเดิมไม่หายและ return count เพิ่มหนึ่ง |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | timeline ก่อนและหลังแก้ ไฟล์ใหม่ และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B05 ถอนคำขอที่ถูกส่งกลับ

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ |
| การสอบกลับ | BR-02, BR-05; FR-DAR-10 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR อยู่ REVIEW_RETURNED หรือ APPROVAL_RETURNED |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-WITHDRAW-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ขอเปิด DAR ที่ถูกส่งกลับ | มีคำสั่งถอนเฉพาะผู้ขอ |  |
| 2 | เลือกถอนและยืนยัน | DAR เป็น REJECTED/CANCELLED ตามสัญญาระบบและมี audit |  |
| 3 | ค้นคำขอในรายการงาน | ไม่อยู่ในงานอนุมัติที่เปิดอยู่ |  |
| 4 | ลองสร้าง DAR ใหม่ให้เอกสารเดียวกัน | สร้างคำขอใหม่ได้เพราะ lock เดิมถูกปล่อย |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพยืนยันถอน สถานะสุดท้าย audit และคำขอใหม่ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B06 บังคับระดับอนุมัติและแยกหน้าที่

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติ |
| การสอบกลับ | BR-03, BR-07; FR-DAR-05 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | Approval Matrix กำหนด reviewer/approver คนละคนและระดับขั้นต่ำ |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-REQ-01; USR-REV-01; USR-LOW-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง DAR โดยเลือกผู้ลงนามคนเดียวกันสองบทบาท | ระบบปฏิเสธการไม่แยกหน้าที่ |  |
| 2 | สร้าง DAR โดยเลือกผู้อนุมัติต่ำกว่าระดับ | ระบบปฏิเสธผู้ไม่มีระดับ |  |
| 3 | สร้าง DAR ด้วยคู่ที่ถูกต้อง | คำขอที่ถูกต้องยื่นได้ |  |
| 4 | ลดระดับผู้อนุมัติหลังยื่น แล้วลองอนุมัติ | ระบบตรวจสิทธิ์ปัจจุบันอีกครั้งและปฏิเสธโดยไม่เปลี่ยน DAR |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | response validation ค่า Matrix ก่อนและหลัง และสถานะ DAR |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B07 ป้องกัน DAR เปิดซ้ำสำหรับเอกสารเดียวกัน

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอสองคน |
| การสอบกลับ | BR-02; FR-DAR-04 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE หนึ่งฉบับ |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-WI-002; browser A และ B |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ขอ A และ B เปิดฟอร์ม REVISION ของเอกสารเดียวกัน | ทั้งสองเริ่มฟอร์มได้ก่อนมี lock |  |
| 2 | A ยื่นคำขอ | A สำเร็จ |  |
| 3 | B ยื่นคำขอทันที | B ได้ conflict และไม่สร้างคำขอซ้ำ |  |
| 4 | ตรวจรายการ DAR และ audit | มี DAR เปิดเพียงหนึ่งรายการและไม่มีข้อมูลครึ่งทาง |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | เวลาคำขอ response 409 รายการ DAR และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B08 ตรวจชนิดและขนาด PDF

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ |
| การสอบกลับ | BR-04; FR-DAR-06, FR-DOC-06 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี DAR NEW หรือ REVISION ที่ยังแก้ไฟล์ได้ |
| ข้อมูลทดสอบ | ไฟล์ PDF จริง; ไฟล์นามสกุล PDF ปลอม; ไฟล์เกิน 25 MB |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัปโหลด PDF ที่ถูกต้อง | PDF ที่ถูกต้องถูกเก็บและผูก DAR |  |
| 2 | อัปโหลดไฟล์ปลอมที่เปลี่ยนนามสกุล | ไฟล์ปลอมถูกปฏิเสธจากหัวไฟล์ |  |
| 3 | อัปโหลด PDF เกินขนาด | ไฟล์เกินขนาดถูกปฏิเสธ |  |
| 4 | ตรวจ R2 metadata และ DAR หลังแต่ละกรณี | กรณีล้มเหลวไม่เปลี่ยน file key หรือทิ้ง object ที่อ้างไม่ได้ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ชื่อ ขนาด checksum หรือ key ของไฟล์ที่รับ และ response ของไฟล์ที่ปฏิเสธ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B09 ตรึงไฟล์ที่ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติพิจารณา

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติ |
| การสอบกลับ | BR-04, BR-15; FR-DAR-07 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR ผ่าน REVIEW แล้ว |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-FILELOCK-01; PDF-A และ PDF-B |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | แนบ PDF-A และให้ reviewer อนุมัติ | review ผูกกับ file key ของ PDF-A |  |
| 2 | ผู้ขอลองแทนที่ด้วย PDF-B | ระบบปฏิเสธการแทนไฟล์หลัง review |  |
| 3 | approver เปิดไฟล์และตัดสิน | approver เห็น PDF-A และผลตัดสินผูก key เดิม |  |
| 4 | จำลองเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเปิดกับกดยืนยันถ้าสภาพแวดล้อมรองรับ | ธุรกรรมที่ key เปลี่ยนได้ conflict และไม่อนุมัติไฟล์คนละฉบับ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | file key/checksum ในแต่ละขั้น response conflict และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B10 กำหนดวันมีผลในอนาคตและเขตเวลาไทย

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้อนุมัติและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-06; FR-DAR-11 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR พร้อมอนุมัติและกำหนด effective_date วันถัดไป |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-FUTURE-01; เวลาอ้างอิง Asia/Bangkok |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนวันมีผล | DAR เป็น PENDING_DCC |  |
| 2 | ค้นเอกสารใหม่ในทะเบียน EFFECTIVE | ยังไม่พบเอกสารใหม่เป็น EFFECTIVE |  |
| 3 | เรียกงานประมวลผลก่อนกำหนด | ยังไม่ประกาศใช้ |  |
| 4 | เรียกหลังเข้าสู่วันที่มีผลตามเวลาไทย | DAR เป็น COMPLETED และทะเบียนเปลี่ยนครั้งเดียว |  |
| 5 | ตรวจ idempotency ด้วยการเรียกซ้ำ | การเรียกซ้ำไม่สร้าง revision สำเนาหรืองานซ้ำ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | timestamp UTC/Thailand สถานะก่อนและหลัง และจำนวนรายการปลายทาง |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B11 ปฏิเสธ payload และการเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้อง

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอและผู้ลงนาม |
| การสอบกลับ | BR-02, BR-03; FR-DAR-01, FR-DAR-08 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีบัญชีทดสอบหลายบทบาท |
| ข้อมูลทดสอบ | payload ขาดเหตุผล ผู้ลงนาม หรือ access scope |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยื่น DAR ที่ขาดฟิลด์บังคับทีละรายการ | แต่ละ payload ได้ validation error ที่ชัดเจน |  |
| 2 | ส่ง decision ที่ไม่อยู่ในชุดที่รองรับ | decision ผิดถูกปฏิเสธ |  |
| 3 | ให้ actor ผิดบทบาทส่ง decision | actor ผิดสิทธิ์ถูกปฏิเสธ |  |
| 4 | ตรวจฐานข้อมูลและ audit | สถานะ DAR ไม่เปลี่ยนและไม่เกิดข้อมูล orphan |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | response code/message snapshot สถานะก่อนและหลัง |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-B12 แสดงคำขอเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | คำขอ DAR |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ลงนาม และพนักงานอื่น |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-18; FR-DAR-13 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี DAR ของแผนก A และผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง |
| ข้อมูลทดสอบ | DAR-VIS-01; USR-OTHER-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ขอเปิดรายการ DAR | ผู้ขอเห็นคำขอของตน |  |
| 2 | reviewer และ approver เปิดรายการ | ผู้ลงนามเห็นงานที่ตนรับผิดชอบ |  |
| 3 | ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องค้นรายการ | ผู้ใช้อื่นไม่เห็นรายการ |  |
| 4 | ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องเรียก id โดยตรง | การเรียกตรงไม่เปิดเผยรายละเอียด |  |
| 5 | DCC เปิดรายการเดียวกัน | DCC เห็นตามสิทธิ์กำกับดูแล |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพรายการและ response โดยใช้ actor แต่ละราย |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# ทะเบียน เอกสาร และไฟล์

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-C01 กรองทะเบียนตามสถานะและมี EFFECTIVE เดียว

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-01; FR-DOC-01/03 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE SUPERSEDED และ OBSOLETE |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-SET-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดทะเบียนและกรองแต่ละสถานะ | ผลลัพธ์ไม่ปนสถานะ |  |
| 2 | ค้นด้วย doc_code ที่มีหลาย revision | เห็น revision ตามสิทธิ์และลำดับถูกต้อง |  |
| 3 | เปิดรายละเอียดและประวัติ | รายละเอียดอ้างฉบับและสถานะตรงกัน |  |
| 4 | ตรวจจำนวน EFFECTIVE ต่อ doc_code | มี EFFECTIVE ไม่เกินหนึ่งฉบับ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพตัวกรอง รายการ รายละเอียด และ query หลักฐาน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-C02 จำกัดเอกสาร DEPT ที่ list detail และ file

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานต่างแผนก DCC และ QMR |
| การสอบกลับ | BR-07; FR-DOC-04/05 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร DEPT ของแผนก A ทั้ง EFFECTIVE และ SUPERSEDED |
| ข้อมูลทดสอบ | USR-DEPT-A; USR-DEPT-B; USR-DCC; USR-QMR |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ใช้แผนก A ค้น เปิดรายละเอียด และไฟล์ EFFECTIVE | สมาชิกแผนกเจ้าของเข้าถึงฉบับมีผลได้ |  |
| 2 | ผู้ใช้แผนก B ทำชุดเดียวกัน | ต่างแผนกไม่เห็นและเรียกตรงไม่ได้ |  |
| 3 | ผู้ใช้ทั่วไปลองเปิดไฟล์ SUPERSEDED | ผู้ใช้ทั่วไปถูกปฏิเสธไฟล์เก่า |  |
| 4 | DCC/QMR เปิดประวัติและไฟล์เก่า | DCC/QMR เข้าถึงตามสิทธิ์และเกิด audit |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ผล list/detail/file สำหรับ actor ทั้งสี่และ audit การเปิดไฟล์ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-C03 บันทึกการเปิดดูและดาวน์โหลดไฟล์

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานและผู้ตรวจ |
| การสอบกลับ | BR-15, BR-16; FR-DOC-07/08 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านเอกสาร |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-GEN-001; purpose view/download/invalid |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดไฟล์ด้วย purpose view | ไฟล์แสดงผลและมี DOCUMENT_VIEWED |  |
| 2 | ดาวน์โหลดด้วย purpose download | ไฟล์ส่งกลับและมี DOCUMENT_DOWNLOADED |  |
| 3 | เรียกด้วย purpose ที่ไม่รองรับ | purpose ผิดถูกปฏิเสธ |  |
| 4 | ตรวจ response headers | response ใช้ no-store และชนิด PDF ถูกต้อง |  |
| 5 | เปิด audit และค้นตามผู้ใช้/เอกสาร | audit ระบุผู้ เวลา doc_code revision และ purpose |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | headers ชื่อไฟล์ และ audit rows ของสองกิจกรรม |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-C04 สร้างเอกสารภายนอกและเก็บข้อมูลต้นทาง

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ DCC และผู้ลงนาม |
| การสอบกลับ | BR-08; FR-EXT-01 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | Approval Matrix พร้อม |
| ข้อมูลทดสอบ | ED-NEW-01; issuer; edition; review cycle 12 เดือน |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง NEW ประเภท ED พร้อม issuer edition และรอบทบทวน | ระบบใช้ workflow DAR และสร้างเลข EDR ตามปี |  |
| 2 | ยื่นและอนุมัติครบวงจร | DAR ปิดตามกฎเดียวกับเอกสารภายใน |  |
| 3 | เปิดทะเบียน ED | metadata ต้นทางครบและค้นได้ |  |
| 4 | ตรวจ periodic review ที่สร้างจากรอบ | กำหนดวันทบทวนสัมพันธ์กับรอบที่ระบุ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | เลข EDR DAR metadata และกำหนดทบทวน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-C05 แก้ไขเอกสารภายนอกโดยคงข้อมูลเดิม

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-08; FR-EXT-02 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี ED EFFECTIVE |
| ข้อมูลทดสอบ | ED-REV-01; เปลี่ยน edition โดยไม่ส่ง issuer ใหม่ |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดคำขอแก้ ED | ฟอร์มอ้าง ED เดิม |  |
| 2 | ระบุ edition ใหม่และไม่กรอก issuer ใหม่ | payload ยอมรับเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยน |  |
| 3 | ผ่านอนุมัติและประกาศใช้ | revision ใหม่มีผลตาม workflow |  |
| 4 | เปิด revision ใหม่และประวัติ | issuer เดิมยังอยู่ edition ใหม่ถูกต้อง และรอบอยู่ใน 1-120 เดือน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | metadata ก่อนและหลัง revision และ DAR ที่อ้างอิง |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-C06 ค้นหาและเปิดรายการจาก Library โดยรักษาสิทธิ์

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ทะเบียน เอกสาร และไฟล์ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงาน |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-18; FR-UI, FR-DOC-04 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร GENERAL และ DEPT หลายสถานะ |
| ข้อมูลทดสอบ | คำค้น doc_code และชื่อเอกสาร |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค้นด้วยส่วนหนึ่งของรหัส | ผลตรงรหัสและรักษาสิทธิ์ |  |
| 2 | ค้นด้วยชื่อ | ผลตรงชื่อโดยไม่ปนรายการต้องห้าม |  |
| 3 | เปลี่ยนตัวกรองประเภทและสถานะ | ตัวกรองให้ผลสอดคล้อง |  |
| 4 | เปิดผลลัพธ์และย้อนกลับ | กลับรายการโดยไม่เสียบริบทหลัก |  |
| 5 | ลองค้นข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์ | ไม่เปิดเผยชื่อหรือ metadata ของรายการต้องห้าม |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพผลค้นหลายเงื่อนไขและรายการที่เข้าถึงไม่ได้ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# งานและการรับทราบ

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-D01 สร้างงานรับทราบเมื่อเอกสารมีผล

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | งานและการรับทราบ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ DCC และผู้รับทราบ |
| การสอบกลับ | BR-09, BR-18; FR-ACK-01/02 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR NEW/REVISION กำหนดผู้รับทราบ ACTIVE |
| ข้อมูลทดสอบ | ผู้รับทราบ 3 คนและ id ซ้ำหนึ่งค่า |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพิ่มรายชื่อรับทราบใน DAR | ระบบจัดการ id ซ้ำและไม่เกิน 50 คน |  |
| 2 | ยื่นและประกาศใช้เอกสาร | เมื่อเอกสารมีผลจึงสร้างงาน |  |
| 3 | เปิดงานของผู้รับทราบแต่ละคน | แต่ละคนเห็น PENDING ของ revision ที่ถูกต้อง |  |
| 4 | ตรวจจำนวน acknowledgement ในข้อมูล | หนึ่งผู้ใช้ต่อหนึ่งเอกสารและ revision ไม่มีแถวซ้ำ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | DAR payload รายการงานของผู้ใช้ และ query acknowledgement |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-D02 รับทราบได้เฉพาะเจ้าของงานและครั้งเดียว

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | งานและการรับทราบ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้รับทราบสองคน |
| การสอบกลับ | BR-09, BR-15; FR-ACK-03 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี acknowledgement PENDING ของผู้ใช้ A |
| ข้อมูลทดสอบ | ACK-01; USR-A; USR-B |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ใช้ B เรียกงานของ A โดยตรง | B ถูกปฏิเสธและไม่เห็นรายละเอียด |  |
| 2 | ผู้ใช้ A เปิดเอกสารและกดรับทราบ | A เปลี่ยนเป็น ACKNOWLEDGED พร้อมเวลา |  |
| 3 | ผู้ใช้ A กดซ้ำ | ครั้งซ้ำได้ conflict และไม่เปลี่ยนเวลาเดิม |  |
| 4 | ตรวจงานและ audit | งานหายจากค้างและ audit ระบุ actor ถูกต้อง |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | response ของ A/B timestamp ก่อนและหลัง และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-D03 Dashboard แสดงงานตามผู้รับผิดชอบ

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | งานและการรับทราบ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ ผู้รับทราบ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-18; FR-UI, FR-TASK |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | เตรียมงานค้างแต่ละประเภท |
| ข้อมูลทดสอบ | TASK-SET-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เข้าสู่ระบบด้วย persona แต่ละบทบาท | แต่ละ persona เห็นเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| 2 | นับงานจาก Dashboard | จำนวนตรงกับรายการหลังกรอง |  |
| 3 | เปิดรายการจาก widget | ลิงก์เปิดรายการที่ถูกต้อง |  |
| 4 | ปิดหนึ่งงานและกลับ Dashboard | จำนวนลดลงหลังข้อมูลบันทึกสำเร็จ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพ Dashboard และรายการของแต่ละ persona ก่อนและหลังปิดงาน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-D04 ฉบับใหม่สร้างงานรับทราบแยกจากฉบับเดิม

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | งานและการรับทราบ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้รับทราบ |
| การสอบกลับ | BR-09, BR-11; FR-ACK-02 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | ผู้ใช้รับทราบ revision 00 แล้ว และ revision 01 กำลังประกาศใช้ |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-WI-003 revision 00/01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจ acknowledgement ของ revision 00 | revision 00 ยังคงหลักฐานเดิม |  |
| 2 | ประกาศใช้ revision 01 โดยกำหนดผู้ใช้เดิม | สร้าง PENDING ใหม่สำหรับ revision 01 |  |
| 3 | เปิดงานของผู้ใช้ | งานแสดง revision ชัดเจน |  |
| 4 | รับทราบ revision 01 | บันทึกเวลาใหม่โดยไม่ทับของเดิม |  |
| 5 | ตรวจประวัติทั้งสองฉบับ | หลักฐานสองรายการแยกกัน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | หลักฐาน acknowledgement สอง revision และทะเบียน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# สำเนาควบคุม

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-E01 สร้างสำเนาแรกตามจุดแจกจ่าย

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ขอและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-10; FR-CC-01 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | DAR NEW/REVISION ระบุจุดแจกจ่ายที่ใช้งานได้ |
| ข้อมูลทดสอบ | LOC-A, LOC-B, LOC-C |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพิ่มจุดแจกจ่ายสามจุดใน DAR | ระบบรับจุดไม่ซ้ำและไม่เกิน 50 |  |
| 2 | ประกาศใช้เอกสาร | สร้างสำเนาหลังเอกสารมีผล |  |
| 3 | เปิดรายการสำเนาควบคุม | สำเนาเริ่มสถานะรอออกตามสัญญา |  |
| 4 | ตรวจ copy number และจุดติดตั้ง | เลขสำเนาเรียงและผูก document/revision/location ถูกต้อง |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | รายการจุดใน DAR และ controlled copies ที่สร้าง |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E02 ออก จัดส่ง และรับสำเนา

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC และผู้รับสำเนา |
| การสอบกลับ | BR-10, BR-15; FR-CC-03 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีสำเนารอออก |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-01; custodian USER-A |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCC ดำเนินการ issue | สถานะเปลี่ยนตามลำดับที่รองรับ |  |
| 2 | DCC ดำเนินการ dispatch | บันทึกผู้ส่งและเวลาจัดส่ง |  |
| 3 | ผู้รับที่กำหนดยืนยัน receive | สถานะเป็น ISSUED_ACTIVE และบันทึกผู้รับ |  |
| 4 | ตรวจสถานะ ผู้ถือ เวลา และ audit | custody trail ครบและไม่มีการข้ามขั้น |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพแต่ละสถานะ actor/timestamp และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E03 ปฏิเสธผู้รับผิดคนและการข้ามสถานะ

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC ผู้รับสำเนา และพนักงานอื่น |
| การสอบกลับ | BR-10; FR-CC-03 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีสำเนา PENDING_ISSUE และ DISPATCHED_PENDING_RECEIPT |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-02; USER-A; USER-B |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลอง receive สำเนาที่ยังไม่ dispatch | การข้ามขั้นถูกปฏิเสธ |  |
| 2 | ให้ USER-B รับสำเนาที่กำหนด USER-A | ผู้รับผิดคนถูกปฏิเสธ |  |
| 3 | ให้ USER-A รับสำเนาถูกต้อง | ผู้รับที่ถูกต้องสำเร็จ |  |
| 4 | ลอง issue หรือ receive ซ้ำ | คำสั่งซ้ำไม่สร้างการเปลี่ยนสถานะหรือ audit ซ้ำที่ทำให้เข้าใจผิด |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | response ทุกกรณีและ state history |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E04 ขอสำเนาเพิ่มเติม

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้มีสิทธิ์และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-10; FR-CC-04 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE ที่รองรับสำเนา |
| ข้อมูลทดสอบ | จุดเพิ่ม 2 จุด; เหตุผลใช้งาน |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยื่นคำขอเพิ่มสำเนาสองจุดพร้อมเหตุผล | คำขอถูกบันทึก |  |
| 2 | DCC ตรวจและอนุมัติตาม flow ที่ระบบรองรับ | การตัดสินมีผู้และเวลา |  |
| 3 | เปิดรายการสำเนา | สำเนาใหม่มี origin ADDITIONAL และ copy_no ไม่ซ้ำ |  |
| 4 | ลองขอ 0 จุด 21 จุด และเอกสาร FM | ค่าหลุดช่วงและชนิด FM ถูกปฏิเสธ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | คำขอ เหตุผล ผลตัดสิน และสำเนาที่เพิ่ม |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E05 แจ้งสำเนาชำรุดและออกทดแทน

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ถือสำเนาและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-12; FR-CC-05/06 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีสำเนา ISSUED_ACTIVE |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-03; reason DAMAGED |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ถือรายงาน DAMAGED พร้อมเหตุผล | รายงานสำเร็จเฉพาะผู้ถือหรือ DCC |  |
| 2 | เปิดสำเนาเดิมและสำเนาทดแทน | สำเนาเดิมพ้นสถานะใช้งานและสำเนาใหม่รอดำเนินการ |  |
| 3 | DCC ออกสำเนาทดแทน | ทดแทนผ่านขั้น custody ปกติ |  |
| 4 | ตรวจหมายเลขและความเชื่อมโยง | copy_no คงเดิม issue_no เพิ่ม และ replaces_id/replaced_by เชื่อมกัน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | สถานะก่อนและหลัง หมายเลข copy/issue และ relationship |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E06 แจ้งสูญหายและป้องกันสำเนาเดิมกลับมาใช้งาน

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ถือสำเนาและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-12, BR-15; FR-CC-05/06 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีสำเนา ISSUED_ACTIVE |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-04; reason LOST |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงาน LOST | สำเนาเดิมเป็น LOST และมี audit |  |
| 2 | ลองดำเนินการกับสำเนาเดิม | ไม่สามารถกลับเป็น active ผ่านขั้นปกติ |  |
| 3 | ออกสำเนาทดแทน | สำเนาทดแทนมี issue_no ถัดไป |  |
| 4 | ค้น audit และรายงานสำเนาใช้งาน | รายงาน active ไม่รวมสำเนาที่สูญหายซ้ำ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | audit report และข้อมูลสำเนาเดิม/ใหม่ |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E07 ย้ายและคืนสำเนาควบคุม

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ถือสำเนาและ DCC |
| การสอบกลับ | BR-10; FR-CC-07 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีสำเนา ISSUED_ACTIVE |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-05; LOC-A ไป LOC-B |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ถือขอย้ายพร้อมเหตุผลและจุดใหม่ | คำขอ relocation ถูกบันทึก |  |
| 2 | DCC พิจารณาและดำเนินการ | สถานะและ location เปลี่ยนเมื่ออนุมัติเท่านั้น |  |
| 3 | ตรวจ location และ custody history | ประวัติจุดเดิมไม่หาย |  |
| 4 | ขอคืนและให้ DCC รับคืน | การคืนจบที่สถานะตามสัญญาและมีผู้รับคืน/เวลา |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | คำขอย้าย timeline จุดก่อนและหลัง และหลักฐานคืน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-E08 ถอนสำเนาเก่าเมื่อ revision ใหม่มีผล

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | สำเนาควบคุม |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC และผู้ถือสำเนา |
| การสอบกลับ | BR-11; FR-CC-08/09 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | revision เดิมมีสำเนาหลายสถานะ และ revision ใหม่พร้อมมีผล |
| ข้อมูลทดสอบ | COPY-SET-REVISION |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประกาศใช้ revision ใหม่ | ระบบระบุสำเนาเดิมที่ต้องจัดการ |  |
| 2 | ตรวจสำเนาเดิมที่ ISSUED_ACTIVE | สำเนาใช้งานเป็น PENDING_RECALL |  |
| 3 | ตรวจสำเนาเดิมที่ยังไม่ออก | สำเนาที่ยังไม่ออกเป็น VOID ตามกฎ |  |
| 4 | DCC recall และผู้ถือคืนสำเนา | การคืนผูกผู้และเวลา |  |
| 5 | ปิด disposition พร้อมหลักฐาน | สถานะสุดท้าย RECALLED/DISPOSED และ revision ใหม่ไม่ปน custody เดิม |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | รายงานสำเนาก่อนและหลัง revision หลักฐาน recall/return/disposition |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# การทบทวนตามรอบ

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-F01 สร้างและแสดงงานทบทวนเมื่อถึงกำหนด

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การทบทวนตามรอบ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC QMR และเจ้าของเอกสาร |
| การสอบกลับ | BR-13, BR-18; FR-PR |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มีเอกสาร EFFECTIVE ที่กำหนด next_review_date |
| ข้อมูลทดสอบ | DOC-PR-01; วันก่อน/ถึง/เกินกำหนด |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดรายการก่อนถึงกำหนด | ก่อนกำหนดไม่แสดงเป็น overdue |  |
| 2 | เปลี่ยนวันที่ทดสอบเป็นวันถึงกำหนดตามวิธี UAT | เมื่อถึงกำหนดระบบคำนวณสถานะถูกต้อง |  |
| 3 | เปิด Dashboard และรายการทบทวน | ผู้รับผิดชอบเห็นงานและข้อมูล revision |  |
| 4 | ตรวจรายการเกินกำหนด | รายการเกินกำหนดแยกชัดเจนและไม่เปลี่ยนเอกสารเอง |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพรายการสามช่วงเวลาและข้อมูล next_review_date |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-F02 ปิดผล NO_CHANGE หลังอนุมัติ

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การทบทวนตามรอบ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-13; FR-PR |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี periodic review ถึงกำหนด |
| ข้อมูลทดสอบ | PR-NC-01; outcome NO_CHANGE |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งผล NO_CHANGE พร้อมข้อสรุป | ผลอยู่ระหว่างอนุมัติและยังไม่เลื่อนวัน |  |
| 2 | ให้ผู้อนุมัติตัดสิน | บันทึกผู้อนุมัติและผล |  |
| 3 | ตรวจสถานะก่อนปิด | ไม่มีการเลื่อนก่อน completed |  |
| 4 | ปิดรอบและตรวจ next_review_date | วันถัดไปคำนวณจากรอบที่กำหนดเพียงครั้งเดียว |  |
| 5 | เปิดทะเบียนเอกสาร | เอกสาร EFFECTIVE เดิมไม่สร้าง revision ใหม่ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | periodic review timeline วันที่ก่อน/หลัง และทะเบียน |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-F03 ผลทบทวนต้องแก้ไขและสร้าง DAR เดียว

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การทบทวนตามรอบ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ทบทวนและผู้ขอ |
| การสอบกลับ | BR-13; FR-PR, FR-DAR |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี periodic review ถึงกำหนด |
| ข้อมูลทดสอบ | PR-REV-01; outcome REVISION_REQUIRED |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งผลว่าต้องแก้ไขพร้อมเหตุผล | ผลถูกบันทึกและยังไม่ปิดก่อนมีการดำเนินการที่กำหนด |  |
| 2 | เริ่มสร้าง DAR จากผลทบทวน | DAR อ้าง periodic review และเอกสารเดิม |  |
| 3 | ลองเริ่มซ้ำ | ระบบไม่สร้าง DAR ซ้อน |  |
| 4 | ดำเนิน DAR จนประกาศใช้ | revision ใหม่ผ่าน approval ปกติ |  |
| 5 | ตรวจการปิด periodic review | review ปิดด้วยการอ้าง DAR ที่เสร็จแล้ว |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ความเชื่อมโยง periodic review กับ DAR และ timeline |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-F04 ผลทบทวนต้องเลิกใช้เอกสาร

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การทบทวนตามรอบ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ทบทวน ผู้ขอ และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-13; FR-PR, FR-DAR |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี periodic review ถึงกำหนด |
| ข้อมูลทดสอบ | PR-OBS-01; outcome OBSOLETE |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งผล OBSOLETE พร้อมเหตุผล | ผลทบทวนเก็บเหตุผล |  |
| 2 | สร้าง DAR OBSOLETE จากผล | DAR อ้าง review และเอกสารเดิม |  |
| 3 | อนุมัติและดำเนินการวันมีผล | เอกสารเปลี่ยนเป็น OBSOLETE ผ่าน workflow |  |
| 4 | ตรวจ periodic review ทะเบียน และสำเนา | review ปิดและสำเนาเดิมเข้าสู่กระบวนการถอน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | review/DAR link ทะเบียนและรายการ recall |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-F05 ป้องกันการส่งผลหรืออนุมัติซ้ำ

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การทบทวนตามรอบ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ทบทวนสอง session |
| การสอบกลับ | BR-13, BR-15; FR-PR |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | เปิด review เดียวกันใน browser A และ B |
| ข้อมูลทดสอบ | PR-CONC-01 |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A และ B เปิดข้อมูลก่อนแก้ | ทั้งสองเห็น version เริ่มต้นเดียวกัน |  |
| 2 | A ส่งผลและสำเร็จ | A เปลี่ยนสถานะครั้งเดียว |  |
| 3 | B ส่งผลต่างกันจากข้อมูลเก่า | B ได้ conflict หรือถูกปฏิเสธ |  |
| 4 | กดอนุมัติหรือปิดซ้ำ | ไม่เลื่อนวันหรือสร้าง DAR ซ้ำ |  |
| 5 | ตรวจ audit | audit สะท้อนผลที่ชนะและการปฏิเสธตามที่ระบบบันทึก |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | timestamps response conflict จำนวน DAR และ next_review_date |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-G01 แก้ Approval Matrix และใช้สิทธิ์ใหม่ทันที

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC |
| การสอบกลับ | BR-03, BR-14, BR-15; FR-ADM, FR-DAR-05 |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี Matrix เดิมและ DAR ค้าง |
| ข้อมูลทดสอบ | Matrix แผนก A ระดับ reviewer/approver ใหม่ |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บันทึกค่า Matrix เดิม | มี baseline สำหรับเทียบ |  |
| 2 | แก้ระดับและผู้มีสิทธิ์ | ค่าถูกบันทึกโดย DCC |  |
| 3 | ให้ผู้มีสิทธิ์เดิมตัดสิน DAR ค้าง | สิทธิ์เดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ถูกปฏิเสธ |  |
| 4 | ให้ผู้มีสิทธิ์ใหม่ตัดสิน | ผู้มีสิทธิ์ใหม่ดำเนินการได้ |  |
| 5 | ตรวจ audit ก่อน/หลัง | audit ระบุ action รายละเอียด และ actor |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | Matrix ก่อน/หลัง response ของผู้ใช้สองราย และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-G02 จัดการแผนกและจุดแจกจ่ายโดยไม่ทำลายข้อมูลอ้างอิง

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC |
| การสอบกลับ | BR-10, BR-14, BR-15; FR-ADM |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี master data ที่ถูกอ้างโดยเอกสารหรือสำเนา |
| ข้อมูลทดสอบ | DEPT-UAT; LOC-UAT |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้างแผนกและจุดแจกจ่าย | ค่าที่ไม่ซ้ำถูกสร้าง |  |
| 2 | แก้ชื่อหรือสถานะ | การแก้สะท้อนใน master data |  |
| 3 | ลองลบหรือปิดรายการที่มีการอ้างอิง | ระบบป้องกันการทำลาย reference หรือใช้การปิดใช้งาน |  |
| 4 | เปิดเอกสาร/สำเนาเก่าที่อ้างรายการ | ข้อมูลประวัติยังอ่านได้ |  |
| 5 | ตรวจ audit | ทุกการเปลี่ยนสำคัญมี audit |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | master data ก่อน/หลัง reference เก่า และ audit |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-G03 ค้นและส่งออก Audit ตามช่วงวัน

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | DCC หรือ QMR ผู้มีสิทธิ์ |
| การสอบกลับ | BR-15, BR-16; FR-AUD |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี audit หลาย action ในช่วงทดสอบ |
| ข้อมูลทดสอบ | ช่วงวันหนึ่งวัน; actor; action; format JSON/CSV |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรอง audit ตามช่วงวัน | ได้เฉพาะช่วงที่ขอ |  |
| 2 | กรองเพิ่มด้วย actor/action | ผลตรงตัวกรอง |  |
| 3 | ส่งออก JSON | JSON เปิดอ่านได้และ schema สม่ำเสมอ |  |
| 4 | ส่งออก CSV | CSV เปิดได้และ escape ข้อมูลถูกต้อง |  |
| 5 | เทียบจำนวนและคีย์หลักกับหน้าจอ | รายการสำคัญตรงกัน |  |
| 6 | ค้นเหตุการณ์ส่งออก audit | การส่งออกเองถูกบันทึก |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ไฟล์ JSON/CSV checksum ตัวกรอง และ audit ของการ export |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-G04 ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์อ่านหรือส่งออก Audit

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | ข้อมูลหลัก สิทธิ์ และ Audit |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | พนักงานทั่วไป |
| การสอบกลับ | BR-07, BR-16; FR-AUD, NFR-SEC |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | บัญชีไม่ใช่ DCC/QMR |
| ข้อมูลทดสอบ | URL และ API audit-log |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจเมนู audit | ไม่เห็นเมนู |  |
| 2 | พิมพ์ URL audit โดยตรง | route ปฏิเสธ |  |
| 3 | เรียก API JSON | API ปฏิเสธ |  |
| 4 | เรียก API CSV | export ปฏิเสธ |  |
| 5 | ตรวจว่า response ไม่รวมรายละเอียด audit | ไม่มี actor/details หรือข้อมูลลับใน response |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | ภาพ route และ response code/body ที่ปิดบัง token |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# การปฏิบัติการและความพร้อมใช้

ดำเนินการตามลำดับที่เหมาะกับข้อมูลและ dependency ของรอบ UAT บันทึก actor จริงของทุกขั้นที่มีการเปลี่ยนสถานะ

## UAT-H01 สำรองและกู้คืนข้อมูลพร้อมตรวจความสอดคล้อง

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | IT Operations DCC และ QMR |
| การสอบกลับ | BR-17; NFR-OPS |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี backup artifact ของ D1 และ R2 จากชุดข้อมูล UAT |
| ข้อมูลทดสอบ | BACKUP-UAT-01; manifest/checksum |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บันทึกจำนวนและ checksum ของข้อมูลอ้างอิง | มี baseline ที่ตรวจซ้ำได้ |  |
| 2 | สร้าง backup ตาม runbook | backup มี manifest เวลา และผู้ดำเนินการ |  |
| 3 | กู้คืนไปสภาพแวดล้อมแยก | restore สำเร็จโดยไม่ทับ UAT เดิม |  |
| 4 | ตรวจ users DAR documents copies acknowledgements reviews และ R2 | จำนวน FK/key และ checksum ตรงตามเกณฑ์ |  |
| 5 | เปิดไฟล์ตัวอย่างและทดสอบ workflow อ่านอย่างน้อยหนึ่งรายการ | ระบบอ่านข้อมูลและไฟล์ที่กู้คืนได้ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | run log manifest checksum reconciliation และภาพเปิดไฟล์หลัง restore |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-H02 rollback รุ่นระบบโดยไม่สูญเสียหลักฐาน

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ |
| ความสำคัญ | High |
| ผู้ทดสอบหลัก | IT Operations และ DCC |
| การสอบกลับ | BR-17; NFR-OPS |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | มี release candidate และแผน rollback ที่ระบุรุ่น |
| ข้อมูลทดสอบ | BUILD-UAT; previous stable build |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บันทึก build/config/migration ก่อน deploy | baseline ระบุ commit และ config ที่ไม่เปิดเผย secret |  |
| 2 | deploy release candidate | รุ่นใหม่พร้อมใช้งาน |  |
| 3 | สร้างธุรกรรม UAT ที่ระบุได้ | ธุรกรรมมีหลักฐาน |  |
| 4 | ดำเนิน rollback ตาม runbook | rollback คืน application version ตามแผน |  |
| 5 | ตรวจข้อมูลและ audit หลัง rollback | ข้อมูลไม่หายและระบุ incompatibility ของ schema หากมี |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | deployment log build id migration list rollback log และ reconciliation |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-H03 ตรวจโหมด API และการคงอยู่ของข้อมูลหลัง refresh

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ |
| ความสำคัญ | Critical |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ทดสอบ UAT และ IT |
| การสอบกลับ | BR-01, BR-15; NFR-REL, NFR-OPS |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | UAT ตั้ง VITE_API_URL ไป API/UAT ที่ถูกต้อง |
| ข้อมูลทดสอบ | ธุรกรรม DAR หรือ acknowledgement หนึ่งรายการ |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจ environment banner/config ที่อนุญาตให้เปิดเผย | ชี้ชัดว่า UI ใช้ API UAT |  |
| 2 | สร้างหรือเปลี่ยนข้อมูลผ่าน UI | ธุรกรรมสำเร็จ |  |
| 3 | refresh browser และออกเข้าใหม่ | ข้อมูลยังอยู่หลัง refresh/session ใหม่ |  |
| 4 | ตรวจข้อมูลผ่าน UI และ API | UI กับ API ให้ข้อมูลเดียวกัน |  |
| 5 | ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ demo state เป็นหลักฐาน production | ชุดหลักฐานระบุ environment และ build ชัดเจน |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | config/build marker network request และข้อมูลก่อน/หลัง refresh |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

## UAT-H04 ตรวจการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดและข้อความผิดพลาดหลัก

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| กลุ่มทดสอบ | การปฏิบัติการและความพร้อมใช้ |
| ความสำคัญ | Medium |
| ผู้ทดสอบหลัก | ผู้ใช้ธุรกิจ |
| การสอบกลับ | BR-18; NFR-UX |
| สถานะเริ่มต้น | Not Executed |

### เงื่อนไขก่อนเริ่มและข้อมูลทดสอบ

| รายการ | ค่าที่ใช้ |
| --- | --- |
| เงื่อนไขก่อนเริ่ม | Chrome รุ่นที่องค์กรรับรองและหน้าจอหลักพร้อมข้อมูล |
| ข้อมูลทดสอบ | Login DAR form decision modal Library Dashboard |

### ขั้นตอนและผลที่คาดหวัง

| ลำดับ | การดำเนินการ | ผลที่คาดหวัง | ผลจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ใช้งานเส้นทางหลักด้วย Tab Shift Tab Enter และ Escape | ลำดับ focus ใช้งานได้และ action สำคัญเข้าถึงได้ |  |
| 2 | ตรวจ focus ที่ modal และคืน focus หลังปิด | focus ไม่หลุดหลัง modal |  |
| 3 | ส่งฟอร์มที่ขาดข้อมูล | ข้อผิดพลาดชี้ฟิลด์และไม่ลบข้อมูลที่กรอก |  |
| 4 | ทำให้ API ตอบ 403/409 ในกรณีที่เตรียมไว้ | ข้อความแยก forbidden/conflict อย่างเข้าใจได้ |  |
| 5 | ตรวจข้อความและการกู้คืนโดยไม่ reload เกินจำเป็น | ผู้ใช้แก้ไขหรือ retry ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ |  |

### หลักฐานและผลการดำเนินการ

| หัวข้อ | บันทึก |
| --- | --- |
| หลักฐานขั้นต่ำ | screen recording หรือภาพ focus/error และ case mapping |
| ผลรวม | ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked ☐ Not Run |
| ผู้ทดสอบและวันที่ | ชื่อ ____________________ วันที่ __________ Build __________ |
| Evidence reference | ____________________________________________________________ |
| Defect ID และหมายเหตุ | ____________________________________________________________ |

# 14 แผน Regression หลังแก้ข้อบกพร่อง

| พื้นที่ที่แก้ | กรณีขั้นต่ำที่ต้องทดสอบซ้ำ |
| --- | --- |
| Authentication/authorization | UAT-A01, A04, A06, A07, B12, C02, G04 |
| DAR/approval | UAT-B01, B02, B04, B06, B09, B10, B11 |
| Document/file | UAT-C01, C02, C03 และกรณี DAR ต้นทาง |
| Acknowledgement/task | UAT-D01 ถึง D04 และ UAT-B01/B02 |
| Controlled copies | UAT-E01 ถึง E08 และ UAT-B02/B03 |
| Periodic review | UAT-F01 ถึง F05 และ DAR outcome ที่เกี่ยวข้อง |
| Master/Audit/Ops | UAT-G01 ถึง G04, H01 ถึง H04 |

# 15 ตารางสอบกลับ BR ถึง UAT

| BR | ข้อกำหนด | กรณี UAT | Evidence/ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | ทะเบียนและฉบับที่มีผล | UAT-B01, UAT-B02, UAT-B03, UAT-C01, UAT-H03 | ________________ |
| BR-02 | การเปลี่ยนเอกสารผ่าน DAR | UAT-B03, UAT-B04, UAT-B05, UAT-B07, UAT-B11 | ________________ |
| BR-03 | การแยกหน้าที่และระดับอนุมัติ | UAT-B06, UAT-B11, UAT-G01 | ________________ |
| BR-04 | ความตรงกันของไฟล์ | UAT-B02, UAT-B08, UAT-B09 | ________________ |
| BR-05 | การส่งกลับและปิดคำขอ | UAT-B04, UAT-B05 | ________________ |
| BR-06 | วันมีผลและเขตเวลา | UAT-B01, UAT-B02, UAT-B03, UAT-B10 | ________________ |
| BR-07 | สิทธิ์เอกสารตามแผนก | UAT-A01, UAT-A02, UAT-A04, UAT-A05, UAT-A06, UAT-A07, UAT-B03, UAT-B06, UAT-B12, UAT-C02, UAT-C06, UAT-G04 | ________________ |
| BR-08 | เอกสารภายนอก | UAT-C04, UAT-C05 | ________________ |
| BR-09 | หลักฐานการรับทราบ | UAT-D01, UAT-D02, UAT-D04 | ________________ |
| BR-10 | การควบคุมสำเนา | UAT-E01, UAT-E02, UAT-E03, UAT-E04, UAT-E07, UAT-G02 | ________________ |
| BR-11 | การถอนฉบับเก่า | UAT-B02, UAT-B03, UAT-D04, UAT-E08 | ________________ |
| BR-12 | สำเนาชำรุดหรือสูญหาย | UAT-E05, UAT-E06 | ________________ |
| BR-13 | การทบทวนตามรอบ | UAT-F01, UAT-F02, UAT-F03, UAT-F04, UAT-F05 | ________________ |
| BR-14 | ข้อมูลหลักและสิทธิ์ | UAT-A02, UAT-A03, UAT-A04, UAT-A06, UAT-A07, UAT-G01, UAT-G02 | ________________ |
| BR-15 | หลักฐานการกระทำ | UAT-A02, UAT-A05, UAT-B01, UAT-B09, UAT-C03, UAT-D02, UAT-E02, UAT-E06, UAT-F05, UAT-G01, UAT-G02, UAT-G03, UAT-H03 | ________________ |
| BR-16 | การส่งออก Audit | UAT-C03, UAT-G03, UAT-G04 | ________________ |
| BR-17 | สำรอง กู้คืน และ rollback | UAT-H01, UAT-H02 | ________________ |
| BR-18 | งานและสถานะของผู้ใช้ | UAT-A01, UAT-B01, UAT-B04, UAT-B12, UAT-C06, UAT-D01, UAT-D03, UAT-F01, UAT-H04 | ________________ |

# 16 แบบบันทึกการดำเนินการประจำวัน

| วันที่ | Build | ผู้ทดสอบ | Run | Pass | Fail | Blocked | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 17 แบบบันทึกข้อบกพร่อง

| Defect ID | Case ID | สรุป | Severity | Owner | Build แก้ | Retest | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 18 รายงานสรุปและการรับรอง

| ตัวชี้วัด | ผล |
| --- | --- |
| จำนวนกรณีทั้งหมด | 50 |
| Pass |  |
| Fail |  |
| Blocked |  |
| Not Run |  |
| Defect Critical/High เปิดอยู่ |  |
| ข้อยกเว้นที่อนุมัติ |  |
| ผลเสนอ | ☐ Go ☐ Conditional Go ☐ No Go |

คำตัดสินต้องอ้างผล test case หลักฐาน defect ที่เปิดอยู่ และความเสี่ยงที่ยอมรับ ผู้ลงนามยืนยันเฉพาะขอบเขตและ build ที่ระบุในรายงานนี้

| บทบาท | ชื่อ | คำตัดสิน | วันที่ | ลายมือชื่อหรือหลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Owner |  |  |  |  |
| QMR |  |  |  |  |
| DCC Owner |  |  |  |  |
| QA/UAT Lead |  |  |  |  |
| IT/System Owner |  |  |  |  |

# 19 รายการตรวจส่งมอบหลักฐาน

UAT document ที่กรอกผลและลงนามแล้ว

Test evidence register และไฟล์หลักฐานตามชื่อมาตรฐาน

Defect log พร้อม retest และรายการข้อยกเว้น

Traceability BR/FR/UAT ที่มี evidence reference

Build deployment migration backup restore และ rollback evidence

รายงานสรุป Go No Go ที่ระบุ build และ environment